5. Planning

| Phase | Durée | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Analyse et contenu | 2 jours | Choisir les informations à présenter |
| Maquette | 3 jours | Concevoir les écrans sur Figma |
| Structure du site | 3 jours | Créer les pages HTML |
| Design | 3 jours | Ajouter le CSS et le responsive design |
| Fonctionnalités JavaScript | 4 jours | Filtres, statistiques et navigation |
| Base de données | 4 jours | Concevoir PostgreSQL |
| API serveur | 5 jours | Créer les routes et contrôleurs |
| Intégration | 4 jours | Connecter le front-end à l’API |
| Tests | 3 jours | Corriger les problèmes |
| Documentation | 2 jours | README, bilan et présentation |